Manual de Proyecto
1. Integrantes (*)
2. Enunciado
3. División de tareas (*)
4. Evolución del proyecto
   Cronograma propuesto y cronograma real
5. Inconvenientes encontrados (*)
   Problemas principales encontrados
6. Análisis de puntos pendientes
   Cosas que faltan o deberían mejorar, cómo y por qué
7. Herramientas (*)
   Herramientas auxiliares que utilizaron para hacer el proyecto, como editor de interfaz gráfica, control de versiones, herramienta para generar documentación, herramientas para debug, etcétera.
8. Conclusiones

Integrantes (1)

Apellido y nombre	Padrón
Lopez Skuba, Raúl	88430
Magnaghi, Pablo	88126

Enunciado (2)

Division de tareas (3)
Raúl:
Servidor, mensajes, protocolo, interfaz gráfica,

Pablo:
Manejo de XML, persistencia, generación de archivos PostScript.

Evolucion del proyecto (4)

Cronograma

	Raúl		Pablo
Semana 1 - / 05/10 a 12/10	Investigación de conceptos (XML, GTK, SOAP, POSTSCRIPT). / Organización grupal – Uso de SVN
Semana 2 - / 12/10 a 19/10	Diseño del modelo, presentacion del diagrama de clases básico y de los objetos gráficos a soportar en la gui. / Definición del parser de XML a utilizar / Determinación de que el lenguaje postscript realizará las operaciones matemáticas
Semana 3 - / 19/10 a 26/10	Empiezo con la GUI. / Completo la clase ObjetoGrafico / Implemento DrawingArea en ventanaPrincipal		Implementacion de la persistencia / en objetos graficos. / Familiarizarse con el funcionamiento / de postscript
Semana 4 - / 026/10 a 2/11	Completando GUI. / Implementacion de comportamiento variable. / Agregado de clases Fecha, DocTemplate y Template		Implementacion patron visitor para dibujar los objetos graficos en postscript
	Queda determinado el modelo utilizando el patron visitor / Se empiezan a crear los diagramas de clases definitivos
Semana 5 - / 02/11 a 09/11	Actualizacion de clases y funcionamiento de la GUI. Ya se pueden insertar objetos.		Se comienza a generar codigo postscript. / Se agrega la clase calculo
Semana 6 - / 09/11 a 16/11	Avances en la GUI. / Arreglo perdidas en clases del modelo y Xml. / Adapto coordenadas de la GUI al postscript. / Completo Protocolo HTTP1.0		Terminada la persistencia para los nuevos objetos . / Se termina el visitor para mostrar los objetos graficos en postscript excepto el objeto lista. / Terminacion de clase postscript
	PRE-ENTREGA 16/11
Semana 7 - / 16/11 a 23/11	Manual de la interfaz gráfica. / Casi terminada la GUI. / Lista el abrir, new y guardadar de plantillas. / Arreglar colores modelo-GUI.Y test postscript / Empieza la creacion del servidor		visitor de objeto lista / creacion de clase generadorPostScript / arreglos de memoria / terminar clases del modelo / diagramas de clase
Semana 8 - / 23/11 a 30/11	Realización de correcciones en función de la pre-entrega
	Implementacion de servidor SOAP-HTTP / Terminacion de la gui / ListaGui avanzado y carga de Calculo / Correcciones en la gui de acuerdo a la pre-entrega	arreglo del calculo en notacion polaca inversa / generacion del main principal / correcciones en clases visitorPostScript y PostScript de acuerdo a la pre-entrega / terminacion de objeto lista y persistencia
	ENTREGA FINAL

Inconvenientes encontrados (5)

Analisis de puntos pendientes (6)

Herramientas (7)

Entorno de desarrollo: IDE ECLIPSE

Sistema de control de versiones (svn): https://svn.assembla.com/svn/mistral2010/

Para la creacion de diagramas: Dia v0.97.1

Para diseñar la interfaz gráfica: Glade

Conclusiones (8)